1

Lớp:             DH…

SVTH:

11111- Nguyễn Văn A

22222- Nguyễn Văn B

33333- Nguyễn Văn C

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tên Dự Án

Mục lục

PHẦN 1:	LÝ THUYẾT	3

CHƯƠNG 1:	Quản lý tích hợp	3

CHƯƠNG 2:	Quản lý phạm vi	4

CHƯƠNG 3:	Quản lý Thời gian	5

CHƯƠNG 4:	Quản lý chi phí	6

CHƯƠNG 5:	Quản lý chất lượng	7

CHƯƠNG 6:	Quản lý nguồn nhân lực	8

CHƯƠNG 7:	Quản lý truyền thông	9

CHƯƠNG 8:	Quản lý rủi ro	9

CHƯƠNG 9:	Quản lý mua sắm trang thiết bị	10

CHƯƠNG 10:	QUẢN LÝ CÁC BÊN LIÊN QUAN	11

PHẦN 2:	Áp dụng bài tập thực hành	12

CHƯƠNG 1:	Khởi động dự án	12

CHƯƠNG 2:	Lập kế hoạch cho dự án	12

CHƯƠNG 3:	Thực thi dự án	12

CHƯƠNG 4:	Giám sát và kiểm soát dự án	12

CHƯƠNG 5:	Kết thúc dự án:	12

# LÝ THUYẾT

Trình bày các lý thuyết các nội dung, giải thích, cho ví dụ minh họa,…

## Quản lý tích hợp

(chapter 4)

- Tóm tắt lý thuyết ****

- Tìm hiểu về lý thuyết của chương 1

- Tóm tắt và viết lại bằng tiếng Việt nội dung SV hiểu ****

- Các khái niệm về dự án, dự án CNTT, quản lý dự án, chương trình, người lãnh đạo, người quản lý.

- Các ràng buộc trong QLDA.

- Các lĩnh vực trong quản lý DA

- Tầm quan trọng của QLDA trong QLDA CNTT

- Xu hướng nghề nghiệp về QLDA CNTT trên thế giới.

- Kế hoạch chiến lược của dự án CNTT, các phương pháp lựa chọn DA tối ưu.

- Các quy trình quản lý tích hợp.

  - Kết quả mỗi giai đoạn

  - Tầm ảnh hưởng của kết quả đối với toàn bộ DA

- Bảng điều lệ DA, cách hình thành (giải thích và cho ví dụ)

- Các điều khoản và quy định trong dự án,….

- Quy trình quản lý thay đổi trong quá trình thực hiện DA, quản lý các thay đổi,….

- Thực hiện quản lý tích hợp cho bài tập của nhóm.

## Quản lý phạm vi

(Chapter 5)

- Tóm tắt nội dung lý thuyết: các định nghĩa

- Các giai đoạn trong quản lý phạm vi

- Trình bày các phương pháp cho việc thu thập yêu cầu và lập tài liệu cho phù hợp với nhu cầu các bên liên quan

- WBS là gì? Tầm quan trọng của WBS? Các tạo WBS? Các định dạng cùa WBS? Mỗi định dạng cho một ví dụ cụ thể? Từ WBS thiết lập thành WBS dictionary.

- Một số các vấn đề thường xảy ra trong quản lý phạm vi đối với các dự án CNTT

- Áp dụng cho bài tập nhóm cho phần quản lý phạm vi.

## Quản lý Thời gian

(chapter 6)

- Tóm tắt nội dung lý thuyết quản lý thời gian

- Tầm quan trọng của quản lý thời gian

- Các giai đoạn trong quản lý thời gian, mô tả, ý nghĩa và cách thực hiện.

- Phương pháp lập kế hoạch

- Định nghĩa các công việc dựa trên các lịch biểu đã lập

- Các phương pháp cho phép quản lý các công việc trong toàn bộ dự án, mối quan hệ hay sự phụ thuộc giữa các công việc với nhau?

- Các phương pháp dự tính thời gian thực hiện cho mỗi công việc và dự tính tổng thời gian thực hiện cho toàn bộ DA

- Cách vẽ sơ đồ công việc, tính toán các giá trị liên quan như đường tới hạn, thời gian sớm, thời gian trễ cho mỗi công việc, thời gian trôi,….

- Áp dụng quản lý thời gian cho phần bài tập nhóm.

- Áp dụng Microsoft Project cho việc quản lý thời gian (Tự nghiên cứu)

- Lưu ý: Trong bài tập nhóm các công việc đã được xác định bằng WBS trong chương 3, từ đó xây dựng mối quan hệ giữa các công việc như thế nào? Dự toán thời gian thực hiện, hiện thực các công việc của dự án trên Microsoft Project …

## Quản lý chi phí

- Giải thích các khái niệm về chi phí, quản lý chi phí,…

- Phân biệt về nguồn vốn cấp phát ban đầu cho dự án và chi phí cho dự án,….

- Lên kế hoạch về quản lý chi phí: người tham gia lên kế hoạch, định nghĩa các công việc , dự toán thời gian, chi phí cho các công việc, các hình thức dự toán, …

- Phương pháp kiểm soát chi phí cho dự án: EVN

## Quản lý chất lượng

## Quản lý nguồn nhân lực

Trong bài tập nhóm, công việc đã được xác định bằng Work Breakdown Structure (WBS) trong chương 3. Sau khi có WBS, các bước tiếp theo để xây dựng mối quan hệ giữa các công việc và dự toán thời gian thực hiện có thể thực hiện như sau:

### 1. Xây dựng mối quan hệ giữa các công việc (Sequencing Activities):

- Xác định mối quan hệ giữa các công việc: Mỗi công việc trong WBS cần phải được xem xét về mối quan hệ với các công việc khác (tiền quyết, hậu quyết, hoặc đồng thời). Việc này giúp xác định thứ tự thực hiện các công việc trong dự án. Các mối quan hệ chính trong quản lý dự án gồm:

  - Finish-to-Start (FS): Công việc sau chỉ có thể bắt đầu khi công việc trước hoàn thành.

  - Start-to-Start (SS): Công việc sau có thể bắt đầu khi công việc trước bắt đầu.

  - Finish-to-Finish (FF): Công việc sau chỉ có thể hoàn thành khi công việc trước hoàn thành.

  - Start-to-Finish (SF): Công việc sau chỉ có thể hoàn thành khi công việc trước bắt đầu (ít sử dụng).

- Sử dụng các công cụ hỗ trợ: Bạn có thể sử dụng Network Diagrams (lược đồ mạng) để thể hiện mối quan hệ giữa các công việc một cách trực quan. Lý tưởng nhất là sử dụng Precedence Diagramming Method (PDM) hoặc Arrow Diagramming Method (ADM).

### 2. Dự toán thời gian thực hiện (Estimating Activity Durations):

- Xác định thời gian cho từng công việc: Sử dụng các phương pháp như Three-Point Estimate (bao gồm các ước tính tối ưu, khả năng cao và tối thiểu) hoặc PERT Analysis để dự toán thời gian hoàn thành của mỗi công việc.

- Nguồn lực cần thiết:

### 3. Thực hiện công việc trên Microsoft Project:

- Nhập các công việc vào Microsoft Project: Tạo một danh sách các công việc theo WBS đã xây dựng, và nhập chúng vào phần mềm Microsoft Project.

- Xây dựng mối quan hệ và thời gian: Khi đã nhập các công việc, bạn có thể thiết lập các mối quan hệ giữa các công việc (ví dụ: Finish-to-Start) và xác định thời gian cho từng công việc.

- Tạo Gantt Chart: Microsoft Project sẽ tự động tạo Gantt Chart dựa trên dữ liệu công việc và mối quan hệ bạn đã nhập, giúp theo dõi tiến độ dự án.

### 4. Kiểm tra và điều chỉnh:

- Phân tích các vấn đề tiềm ẩn: Kiểm tra các công việc có thể trễ hoặc không hoàn thành đúng hạn. Điều chỉnh nếu cần thiết, đặc biệt trong trường hợp có sự thay đổi về nguồn lực hoặc thời gian.

- Sử dụng Critical Path Method (CPM): Xác định Critical Path của dự án để theo dõi các công việc không có độ trễ (slack time) và đảm bảo dự án hoàn thành đúng hạn.

Tóm tắt : Bằng cách làm theo các bước trên, chúng ta có thể xây dựng mối quan hệ giữa các công việc, ước tính thời gian hoàn thành, và theo dõi tiến độ của dự án trên Microsoft Project.

## Quản lý truyền thông

## Quản lý rủi ro

## Quản lý mua sắm trang thiết bị

## QUẢN LÝ CÁC BÊN LIÊN QUAN

# áp dụng bài tập thực hành

## khởi động dự án

Giai đoạn dự án khởi động,

Các điều khoản, hợp động, quy định, bảng điều lệ cho dự án

Các bên tham gia: người đầu tư DA, đội DA, các bên liên quan, đối thủ, khách hàng,…

## Lập kế hoạch cho dự án

Lên kế hoạch cho DA cụ thể về  10 lĩnh vực,….

Vẽ sơ đồ WBS, cách thức hình thành

Dựa trên WBS lên kế hoạch

#### Thời gian:

#### Chi phí

#### Nhân sự

#### Rủi ro

#### Chất lượng

## Thực thi dự án

Thực thi dự án, các công việc thực hiện theo kế hoạch như chương 2

Quản lý các thay đổi

## Giám sát và kiểm soát dự án

Kiểm soát các lĩnh vực trong dự án

#### Thời gian:

#### Chi phí

#### Nhân sự

#### Rủi ro

#### Chất lượng

#### Rủi ro

…..

## Kết thúc dự án:

  - Kiểm soát chi phí cho dự án trong ít nhất 3 giai đoạn sử dụng phương pháp EVN: tính toán các giá trị SPI, CPI, … từ đó phân tích các chỉ số